# AI 안전한 놀이터

1~5주 누적 운영 기록 문서

Starter Pack을 실제 운영 루프로 검증하고, 판정·메타 검토·반복 축 기록을 시간 흐름으로 축적한 5주간의 운영 기록을 하나로 묶은 문서다.

현재 상태 한 줄 요약

우리는 설계 문서를 넘어서 Starter Pack + 판정 기준 세분화 표 조합으로 실제 운영 루프를 반복 검증하고 있으며,

이제는 단발 사건 처리보다 반복 축을 시간축 운영 기록으로 남기기 시작한 단계에 와 있다.

# 어디서 시작했고 무엇을 만들었는가

출발점은 인간의 돈·욕망·행복·자유·의미 같은 질문을 AI와 시스템이 실제로 사용할 수 있는 운영 구조로 번역하는 일이었다. 그 결과 전체판과 Starter Pack, 그리고 후면 대기 문서 구조가 정리되었다.

전면 운영 세트: README, 짧은 헌장, 운영 규칙서 발췌본, 체크리스트 현장판, SOP 핵심판, 예외 요청서, 메타 검토 요청서, 운영 시트·운영 보드형 요약판

후면 대기 SUPPORT: 샘플 기입본, 역할별 매뉴얼, 판정 기준 세분화 표, 역할/권한 매트릭스

후면 대기 CONTEXT/MANAGEMENT: 통합 헌장, 용어집, 운영 맵, 설계 배경 문서, 정기 리뷰 문서, 변경 이력, 버전 정책, 사례집

# 주차별 압축 비교

| 주차 | 무엇을 검증했는가 | 현재 상태 | 다음으로 얻은 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | Starter Pack 최소 루프 | 운영 가능 확인 | 가장 큰 막힘은 판정 흔들림 |
| 2주차 | 판정 보강 문서 효과 | 판정 흔들림 감소 | 체크리스트+판정 기준표 조합 정착 |
| 3주차 | 메타 검토 분기 | 비후보/후보/개시 가능 구분 | 반복성과 구조 긴장이 핵심 기준 |
| 4주차 | 첫 반복 축의 시간축 기록 | 기록 약화 축 개시 | 축 상태를 운영 기록 문장으로 남김 |
| 5주차 | 두 번째 반복 축 재현성 | 승인 단축 축 후보화 | 같은 방식이 다른 축에도 통함 |

# 1주차

| 핵심 목표 | Starter Pack이 실제로 도는지 확인하고 최소 운영 루프를 닫아본다. |
| --- | --- |
| 실제 수행 | Day 1~7 흐름으로 평시 운영 1건, 예외 요청 1건, 체크리스트 판정 1건, 메타 검토 요청 1건, 위험 대응 시뮬레이션 1건을 수행했다. |
| 주요 결과 | Starter Pack은 실제로 한 번 돌 수 있었고, 가장 큰 막힘은 관찰·경고·위험 판정의 흔들림이었다. |
| 주간 판단 | 문서가 부족한 상태가 아니라, 판정의 눈금이 더 필요하다는 것이 드러났다. |
| 다음 단계 | 2주차에는 새 문서를 많이 붙이지 않고 판정 기준 세분화 표 1개만 추가한다. |

# 2주차

| 핵심 목표 | 판정 기준 세분화 표를 붙여 체크리스트 판정 흔들림을 줄인다. |
| --- | --- |
| 실제 수행 | 기존 사례 재판정, 경고 사례 메타 검토 연결, 새 사례 분기를 반복하면서 체크리스트와 판정 기준표를 함께 사용했다. |
| 주요 결과 | 관찰과 위험은 더 선명해졌고, 특히 경고 단계의 설명력이 올라갔다. |
| 주간 판단 | 판정 기준 세분화 표는 Starter Pack을 대체하지 않고, 판정의 이유를 더 명확히 해주는 보강 문서라는 점이 확인되었다. |
| 다음 단계 | 3주차에는 메타 검토 비후보·후보·실제 요청서 가능을 구분하는 감각에 집중한다. |

# 3주차

| 핵심 목표 | 경고 사례가 언제 메타 검토 비후보인지, 후보인지, 실제 요청서 작성 가능 상태인지 나눈다. |
| --- | --- |
| 실제 수행 | 비교 사례를 통해 반복성과 구조 긴장을 기준으로 메타 검토 분기를 연습하고, 실제 메타 검토 요청서 초안도 작성했다. |
| 주요 결과 | 모든 경고가 메타 검토는 아니라는 구분이 생겼고, “비후보 / 후보 / 실제 요청서 가능” 3단계가 정리되었다. |
| 주간 판단 | 메타 검토 분기는 사건의 크기보다 반복성과 구조 긴장의 유무로 판단해야 한다는 점이 안정적으로 잡혔다. |
| 다음 단계 | 4주차에는 같은 방향의 사례를 하나의 반복 축으로 묶어 시간축 운영 기록을 남기기 시작한다. |

# 4주차

| 핵심 목표 | 첫 번째 반복 축(기록 약화 반복)을 실제 시간축 운영 기록으로 남기기 시작한다. |
| --- | --- |
| 실제 수행 | 기록 축소 관련 사례들을 누적하고, 메타 검토 개시 수준 판단, 열린 축 안의 새 사례 해석, 축의 현재 상태를 문장으로 기록했다. |
| 주요 결과 | 기록 약화 반복 축은 메타 검토 개시 상태로 올라갔고, “부분 조정 검토 우세”라는 중간 방향도 기록할 수 있게 되었다. |
| 주간 판단 | 사건을 하나씩 처리하는 데서 그치지 않고, 같은 방향의 사례들을 축으로 묶어 현재 상태와 방향을 문장으로 남기기 시작했다. |
| 다음 단계 | 5주차에는 두 번째 반복 축(승인 단축 반복)에도 같은 운영 기록 방식이 적용되는지 본다. |

# 5주차

| 핵심 목표 | 두 번째 반복 축(승인 단축 반복)을 같은 방식으로 기록하고, 첫 축과 비교해 후보/개시 차이를 설명한다. |
| --- | --- |
| 실제 수행 | 첫 사례는 관찰로, 두 번째 사례는 경고로 상향했고, 메타 검토 후보 문장을 쓴 뒤 기록 약화 반복 축과 비교했다. |
| 주요 결과 | 승인 단축 반복 축도 단발 예외 목록이 아니라 반복 경고 축으로 읽히기 시작했고, 메타 검토 후보 단계까지는 안정적으로 문장화되었다. |
| 주간 판단 | 같은 반복이라고 해도 모든 축이 같은 속도로 개시 단계까지 가는 것은 아니며, 개시 여부는 구조 영향의 선명도와 개시 정당화 근거의 밀도에 따라 달라진다는 점이 정리되었다. |
| 다음 단계 | 다음 단계는 세 번째 반복 축(예: 외부 연결 요청 반복)을 같은 조합으로 누적 관찰하는 것이다. |

# 현재 판단

Starter Pack + 판정 기준 세분화 표 조합은 5주 동안 안정적으로 기능했고, 아직 샘플 기입본이나 역할별 매뉴얼을 전면에 올리지 않아도 운영이 멈추지 않았다.

이 조합은 한 축에만 통하는 것이 아니라, 기록 약화 반복과 승인 단축 반복이라는 서로 다른 축에도 재현 가능하게 적용되기 시작했다.

지금 필요한 것은 새 문서를 더 붙이는 것보다, 세 번째 반복 축을 같은 방식으로 누적 관찰하면서 운영 기록의 재현 가능성을 더 확인하는 일이다.

현재 조합에 대한 결론

새 문서를 추가하기보다, Starter Pack + 판정 기준 세분화 표를 유지한 채 서로 다른 반복 축을 시간축 운영 기록으로 누적하는 것이 더 적절하다.

필요한 문서 추가는 실제 반복 막힘이 새로 드러날 때 1개씩, 많아도 2개까지만 붙이는 원칙을 유지한다.

# 다음 행동 제안

6주차에는 외부 연결 요청 반복 또는 검증 지연 반복처럼 성격이 다른 세 번째 반복 축을 선정한다.

새 축에서도 첫 사례 관찰 → 두 번째 사례 경고 상향 → 후보 문장화 → 개시 여부 판단 흐름이 재현되는지 본다.

지금 당장은 샘플 기입본, 역할별 매뉴얼, 통합 헌장 전면화, 버전 정책 본격 운영을 보류한다.

# 최종 요약

1~5주 운영 흐름은 문서 설계 단계에서 실제 운영 검증 단계로 이동한 과정이었다. 1주차에는 Starter Pack이 도는지 확인했고, 2주차에는 판정 기준을 보강했으며, 3주차에는 메타 검토 분기를 선명하게 만들었다. 4주차에는 첫 번째 반복 축을 시간축 운영 기록으로 남기기 시작했고, 5주차에는 같은 방식이 두 번째 축에도 적용된다는 점까지 확인했다. 현재 우리는 문서를 더 늘릴 시점이 아니라, 같은 조합으로 다른 반복 축을 누적해 운영 기록 방식을 더 견고하게 만들 시점에 와 있다.